| 193/02 | Auditoria nas obras de construção da nova sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF. | R$ 67.717.485,40 | 16/01 – 24/09/01 – CLDF/NOVACAP 514/02– ASJUR/PRES - 25/03/02 – NOVACAP/Via Dragados S.A. | CLDF | 01.122.0254.3364.0001 | - ausência de detalhamento de preços e quantidades; - jogo de preços/sobrepreço; - descumprimento de normas legais; - ausência de prestação de contas. | 1) Decisão n.º 3.462/05: - -conversão de achados da auditoria em tomadas de contas especiais. 2) Decisão n.º 1.984/07: - Determinações/recomendações à CLDF, à NOVACAP e à Via Engenharia S.A.; - Audiência e citação; 3) Decisão nº 5.531/09: Apresentação de sustentação oral e juntada de memorial. 4) Decisão nº 7.762/09: Apreciação das justificativas apresentadas. Obs.: Os autos encontram-se em fase de exame do recurso interposto pelo MPjTCDF da Decisão nº 7.762/09. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1850/04 | Ampliação e reforma do Centro de Convenções Ulysses Guimarães (1ª e 2ª fases) | R$ 103.596.091,32 | 554/01 e 502/05 ASJUR/ PRES /NOVACAP/OAS | NOVACAP e Secretaria de Obras | 15.451.1317.3801.0001 | Processo sigiloso | Decisão nº 3/09 - acompanhamento dos itens II-b e III da Decisão nº 28/46; Aguardando diligência saneadora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22115/07 | Pavimentação asfática, meios-fios, sinalização, drenagem pluvial, construção de quadras poliesportivas, e de encontros comunitários de múltiplas atividades e de convivência do idoso, em diversos locais. (Concorrências Públicas nºs 18, 19, 20 e 21/2007 – NOVACAP) | R$ 69.855.536,45 | 531/08 – ASJUR/PRES – Empreitada Obra de Engenharia D.U. | NOVACAP e Secretaria de Obras | 15.451.0084.1110.1322 | Descumprimento de decisão da Corte no que concerne à revisão da planilha orçamentária e contratação de empresa no valor superior ao efetivamente estimado pela NOVACAP. | Decisão nº 6722/09: Em inspeção |

| 11920/05 | Reforma do Bloco de Internação do Hospital de Base do Distrito Federal | R$ 37.666.835,96 | 020/07-SES | Secretaria de Saúde | 10.302.0214.3487.0002 | - Itens sem adequação de preços com os de mercado; - Atestação indevida da execução de serviços; - Preços estimados acima dos praticados no mercado; - Realização de serviços não contratados; - Cumprimento de cláusula contratual; - Sobrepreço; - Erro de cálculo do BDI em face da extinção da CPMF. | 1) Decisão n.º 5.254, de 26/08/2008: - Audiência e citação; - Conversão dos autos em tomada de contas especial; - Determinações à Secretaria de Saúde do DF Obs: Os autos encontram-se em fase de exame das justificativas apresentadas. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17669/07 | Estudos complementares de impacto ambiental, detalhamento de projetos, execução de obras e assessoria técnica de operação e manutenção para reestruturação e desenvolvimento de áreas irrigáveis na Bacia do Rio Preto. | R$ 145.047.530,00 | 001/01 SEAPA/DF | Secretaria de Agricultura e Abastecimento do DF | 20.607.1316.1754.0001 | Processo sigiloso | Decisão Reservada nº 117/08 |
| 889/09 | Implantação do Corredor Eixo Sul (Gama/Santa Maria/Plano Piloto) | R$ 587.400.719,83 | 15/09 – METRÔ/DF | METRÔ-DF | 26.782.2800.1794.0001 | Sobrepreços praticados na licitação e mantidos no contrato firmado. Ausência de comprovação do licenciamento ambiental do empreendimento. | Decisão nº 2191/10 Diligência: Sobrestamento da análise do mérito do recurso e da execução contratual. |
| 625/02 | Construção da Biblioteca do Setor Cultural de Brasília | R$ 32.380.156,46 | 501/03 | NOVACAP e Secretaria de Obras | 13.451.131.737.500.000 | Valores indevidamente aprovados nos Termos Aditivos “C” e “E”. | Decisão nº 6628/09: Conversão dos Autos em TCE e citação. Decisão nº 7709/09: não conhecimento de recurso contra a Decisão nº 4162/09 Obs: Os autos encontram-se em fase de exame das defesas. |
| 31232/08 | Pavimentação da rodovia, ligação Ceilândia/Samambaia – 2ª etapa | R$ 18.210.850/04 | 12/2009 | DER/DF | 26.782.2800.7454.0001 | Execução de serviços não previstos na licitação, alterações contratuais com ausências de aditivos, pagamentos em descompasso com a execução e nova licitação contemplando objeto possivelmente parcialmente coincidente. | Decisão nº 7604/09; Inspeção; Decisão nº 2074/10 (Processo nº 42891/09; Suspensão de licitação parcialmente coincidente; |
| 40946/07 | Implantação e pavimentação da via de ligação entre Samambaia e Ceilândia, e extensão de 2,6 km, incluindo as interseções e obras de arte corrente e especial tipo ponte. | R$ 7.484.670,32 | 48/2007 | DER/DF | 26.782.2800.7454.0001 | Execução de serviços não previstos na licitação, alterações contratuais com ausências de aditivos, pagamentos em descompasso com a execução e nova licitação contemplando objeto possivelmente parcialmente coincidente. | Decisão nº 532/10: audiências; Decisão nº 2074/10 (Processo nº 42891/09): Suspensão de licitação com objeto possivelmente parcialmente coincidente; |
| 26530/08 | Construção da Torre de TV Digital | R$ 68.441.716,27 | 97/2009 | SO/DF | 15.451.1317.3033.0001 | Elaboração/aprovação de orçamento inconsistente | Decisão nº 1993/10: - Audiências e Diligências |